郑州市管城回族区城市管理局

管城回族区郑万高铁两侧绿化建设项目

招标文件

招 标 人：郑州市管城回族区城市管理局

代理机构：河南省伟信招标管理咨询有限公司

日    期：二〇二〇年三月

目    录

第一章  招标公告	4

1. 招标条件	4

2. 项目概况与招标范围	4

3. 投标人资格要求	4

4. 招标文件的获取	5

5. 投标文件的递交	5

7. 发布公告的媒介	6

8. 联系方式	6

第二章  投标人须知	7

投标人须知前附表	7

1. 总则	12

2. 招标文件	14

3. 投标文件	15

4. 投标	17

5. 开标	18

6. 评标	18

7. 合同授予	19

8. 重新招标和不再招标	19

9. 纪律和监督	20

10. 需要补充的其他内容	20

第三章  评标办法（综合评估法）	21

评标办法前附表	21

1.评标方法	26

2.评审标准	26

3.评标程序	26

第四章  合同条款及格式	28

第一部分 合同协议书	28

第二部分 通用合同条款	31

第三部分 专用合同条款	32

协议书附件	48

第五章  工程量清单	49

第六章  图纸	50

第七章  技术标准和要求	51

第六章  投标文件格式	52

一、投标函及投标函附录	54

（一）投标函	54

（二）投标函附录	55

二、法定代表人身份证明与授权委托书	56

三、投标人承诺书	57

四、投标保证金	58

五、已标价工程量清单	60

六、施工组织设计	61

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表	62

附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表	62

附表三：劳动力计划表	62

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图	63

附表五：施工总平面图	63

七、项目管理机构	64

（一）项目管理机构组成表	64

（二）主要人员简历表	65

八、服务承诺及措施	66

九、资格审查资料	67

（一）投标人基本情况表	67

（二）近年财务状况表	68

（三）近年完成的类似项目情况表	69

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	70

十、其他材料	71

# 第一章  招标公告

郑州市管城回族区城市管理局管城回族区郑万高铁两侧绿化建设项目

公开招标公告

编号：管招采[2020]012号

## 1. 招标条件

本招标项目管城回族区郑万高铁两侧绿化建设项目已由郑州市管城回族区发展改革和统计局以管发展统计[2020]002号文批准建设，项目业主（招标人）为郑州市管城回族区城市管理局，建设资金来自财政投资，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该工程绿化施工进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况：本项目占地面积为158994平方米，规划建设绿化工程148672平方米，透水混凝土园路9522平方米，花岗岩铺装529平方米，观景台186平方米，管理用房85平方米，配套建设项目座椅、垃圾箱、灌溉给水工程、景观照明工程。

2.2建设地点：位于管城回族区南曹乡小帖庄，郑万高铁管城辖区段两侧。

2.3招标范围：所投标段施工图纸范围包含的全部内容及绿化养护等。

2.4质量要求：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求，并达到合格标准，其中各种苗木的绿化施工及养护成活率均达到100%。

2.5养 护 期：自工程竣工验收合格之日起三年。

2.6计划工期：60日历天。

2.7标段划分：本项目划分四个标段

2.8本项目执行促进中小型企业发展政策(监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业)、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。

## 3. 投标人资格要求

3.1潜在的供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的专业设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2投标人须是在中华人民共和国境内注册的法人或者其他组织，持有有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，且营业执照经营范围须包含园林绿化、景观绿化工程等相关含义的词语。

3.3投标人拟派项目经理须具备住房城乡建设主管部门核发的市政公用工程专业一级注册建造师执业资格证书（不含临时执业证书），持有合法有效的注册证书，且具有有效安全生产考核合格证书；为投标人在职正式员工，与投标人签订了劳动合同；自投标文件递交截止时间之前的12个月内，投标人已为其缴纳连续6个月及以上的养老保险；且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

3.4提供企业没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被冻结、接管、破产状态的书面承诺（加盖单位公章及法定代表人签字，格式自拟），若发现供应商具有弄虚作假行为，一切后果由供应商自行承担。

3.5单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。提供“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关信息（须显示基础信息中的“营业执照信息”和“股东及出资信息”）

3.6投标人须提供相关主体（包括投标人、法定代表人及项目经理）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”情况的查询记录（查询日期须在本招标公告发布日期当日或之后），被列为失信被执行人的不得参与本项目投标。

3.7本次招标不接受联合体投标。

## 4. 招标文件的获取

4.1凡有意申请参加投标者，请于2020年3月5日至2020年3月12日前，请登录“郑州公共资源电子招投标交易平台http://www.zzsggzy.com/TPBidder”，凭CA证书下载招标文件。尚未办理企业CA锁的，河南省信息化发展有限公司开通了CA数字证书在线办理功能，郑州市公共资源交易中心各交易主体如需办理CA数字证书业务的，可通过以下链：（http://xaca.hnxaca.com:8081/online/ggzyApply/index.shtml）在线办理，点击交易中心登录入口自助绑定。如遇使用问题请拨打客服电话0371-96596。

4.2投标人须注册成为郑州市公共资源交易中心网站会员并取得CA密钥，凭CA密钥登录郑州市公共资源交易中心网站（http://www.zzsggzy.com/），点击“交易主体登陆”进入电子招投标交易平台进行文件下载，并按系统提示自行下载所含格式（*.ZZZF）的招标文件及资料。

## 5. 投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：2020年3月27日13时00分

5.2上传递交地点：郑州市公共资源交易中心（http://www.zzsggzy.com/）电子交易平台。

5.3投标文件的递交方式：加密投标文件（.ZZTF格式）应于投标文件递交截止时间前上传到郑州市公共资源交易中心电子交易平台（http://www.zzsggzy.com/）上传投标文件菜单中。

5.4投标人须使用电子交易系统提供的投标文件制作工具进行电子投标文件的制作，并按要求上传经CA锁签章和加密的电子投标文件（.ZZTF格式），加密电子投标文件逾期上传，招标人不予受理。

5.5根据《郑州市公共资源交易中心关于推行不见面开标服务的通知》，本项目采用“远程不见面”开标，开标大厅网址（http://122.112.246.33/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login），投标人应登陆远程开标大厅远程解密，无需到开标现场。不见面服务的具体事宜请查阅郑州市公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《郑州市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册》。

（说明：1、投标人必须使用IE浏览器进行网上下载招标文件。选择CA证书登录方式进入电子招投标交易系统，进行网上下载招标文件等操作。2、本项目将实行电子开评标，请投标人在郑州市公共资源交易中心网站（http://www.zzsggzy.com/）首页“办事指南”栏目中下载最新版本的“新点投标文件制作软件（郑州版）”及“郑州市公共资源交易中心操作手册-投标文件制作手册”，安装工具软件后，使用“文件查看工具”打开招标文件认真阅读。制作电子投标文件时必须使用“投标文件制作软件（郑州版）”）。

## 7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《郑州市政府采购网》、《管城区政府采购网》、《郑州市公共资源交易中心网》上发布。

## 8. 联系方式

招 标 人：郑州市管城回族区城市管理局

地    址：郑州市管城回族区陇海东路282号

联 系 人：秦先生

电    话：0371-66254105

代理机构：河南省伟信招标管理咨询有限公司

地    址：郑州市郑东新区东风南路6号绿地中心北塔16楼

联 系 人：贺先生

电    话：0371-65359921 15003824122

监督单位：郑州市管城回族区财政局政府采购监督管理办公室（投诉受理部门）

电话：0371-66319809

传真：/

邮箱：/

通讯地址：郑州市商城路2号

2020年3月4日

# 第二章  投标人须知

# 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：郑州市管城回族区城市管理局 地 址：郑州市管城回族区陇海东路282号 联系人：秦先生 电 话：0371-66254105 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名 称：河南省伟信招标管理咨询有限公司 地 址：郑州市郑东新区东风南路6号绿地中心北塔16楼 联系人：贺先生 电 话：0371-65359921 15003824122 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 管城回族区郑万高铁两侧绿化建设项目 |
| 1.1.5 | 标段划分 | 见本招标文件“第一章 招标公告”第2.7款 |
| 1.1.6 | 建设地点 | 位于管城回族区南曹乡小帖庄，郑万高铁管城辖区段两侧 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政投资 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 所投标段施工图纸范围包含的全部内容及绿化养护等 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 60日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求，并达到合格标准，其中各种苗木的绿化施工及养护成活率均达到100% |
| 1.3.4 | 养护期 | 自工程竣工验收合格之日起三年 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 见本招标文件“第一章 招标公告”第3条 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体 投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 在投标截止日期15日前，使用CA数字证书登录郑州市公共资源交易中心电子交易平台按平台要求上传 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 在投标截止日期15日前，通过郑州市公共资源交易中心电子交易平台上发出，投标单位应随时关注并及时下载，不再另行通知 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的 其他材料 | 除招标文件外，招标人根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，均构成招标文件的组成部分 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 在投标截止日期15日前，使用CA数字证书登录郑州市公共资源交易中心电子交易平台按平台要求上传 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2020年3月27日13时00分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后24小时内 |
| 2.3.1 | 招标文件的修改 | 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 在收到相应修改文件后24小时内 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的 其他材料 | 投标人认为需要提交的其他材料 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 120日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：银行转账、担保机构出具的保函 投标保证金的金额：50000.00元人民币/每标段 采用电汇或网银的形式，须由投标人基本账户转出 账户名称：郑州市公共资源交易中心 开 户 银 行：中国建设银行股份有限公司郑州发展大厦支行 第一标段账号：41050167670809666666-001622 第二标段账号：41050167670809666666-001623 第三标段账号：41050167670809666666-001624 第四标段账号：41050167670809666666-001625 递交截止时间：应于投标截止时间前，到达指定账户，投标人应充分考虑保证金在银行之间划转所需要的时间，确保投标保证金在上述时间前到达指定账户，建议汇款信息中备注“编号或项目名称”。 投标人若采用保函方式的须将保函的复印件放入投标文件中。 （如未按要求交纳投标保证金视为无效投标） |
| 3.5.2 | 近年财务状况的 年份要求 | 近3年（2016年度、2017年度、2018年度，投标人成立不足3年的，出具企业成立以来的年度财务审计报告） |
| 3.5.3 | 近年完成类似项目的年份要求 | 近3年（在2016年01月01日至投标截止时间） |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字和盖章要求 | 所有要求投标人盖单位章的地方都应用投标人单位的CA印章；所有要求法定代表人签字的地方都应用法定代表人的CA印章。若有委托代理人，且委托代理人没有CA锁，则投标文件需上传有手写签名的扫描件。（签字或盖章的具体要求按招标文件格式执行。） |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 郑州市公共资源交易中心（http://www.zzsggzy.com/）电子交易平台。开标大厅网址（http://122.112.246.33/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 | 根据《郑州市公共资源交易中心关于推行不见面开标服务的通知》，本项目采用“远程不见面”开标，开标大厅网址（http://122.112.246.33/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login），投标人应登陆远程开标大厅远程解密，无需到开标现场。不见面服务的具体事宜请查阅郑州市公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《郑州市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册》 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，招标人授权代表1人，评标专家4人 评标专家确定方式：从符合国家相关规定评标专家库内相关专业的专家名单中以随机抽取方式确定 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：1~3名 |
| 7.3.1 | 履约担保 | （1）形式：如为保函形式，应由银行开具，格式满足招标人要求；如为非保函形式，可采用电汇或网银的形式，须由投标人基本账户汇出。 （2）额度：签约合同暂定价的10%。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1词语定义 |  |  |
| 10.1.1 | 有效投标人 | 有效投标人是指：通过本招标文件“第三章评标办法（综合评估法）”第3.1款、第3.2.5项规定评审标准的投标人。 |
| 10.1.2 | 类似项目业绩 | 类似项目业绩说明：提供合同协议书和完工证明（工程接收证书或竣工验收备案表或竣工验收记录或竣工验收报告或业主证明文件），缺少其中任何一项证明材料的，均视为无效业绩。 |
| 10.2“暗标”评审 |  |  |
|  | 是否采用“暗标”评审方式 | 不采用。 |
| 10.3中标候选人公示与中标结果公示 |  |  |
|  | 中标候选人公示发布公告的媒介 | 招标人将中标候选人的情况在招标公告发布同一媒介予以公示，公示期3日。 |
|  | 中标结果公示公告的媒介 | 在中标通知书发出前，招标人将中标结果在招标公告发布同一媒介予以公示。 |
| 10.4招标控制价 |  |  |
|  | 招标控制价 | 设招标控制价，在投标截止时间前7天在郑州市公共资源交易中心网站公布 |
| 10.5知识产权 |  |  |
|  | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人可全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自提供给第三人。 |  |
| 10.6解释权 |  |  |
|  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |
| 10.7同义词语 |  |  |
|  | 构成招标文件组成部分的“合同条款”、“技术标准和要求”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |
| 10.8监督 |  |  |
|  | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的监督部门依法实施的监督。 |  |
| 10.9招标人声明 |  |  |
|  | （1）投标人因参与投标活动而涉及的人身伤害、财产损害、侵犯他人权益、仲裁或诉讼等，应当责任自负、费用自担，招标人和招标代理机构免于承担上述责任或者其他不良影响。 （2）招标人声明招标文件中附带的参考资料是以诚信的态度提供的，是招标人现有的和客观的信息。招标人不对投标人由此做出的任何理解、推论、判断、结论和决策进行负责。 |  |
| 10.10重新招标的其他情形 |  |  |
|  | （1）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 （2）除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |  |
| 10.11投标文件电子版 |  |  |
|  | 本项目不要求提供 |  |
| 10.12相关费用 |  |  |
|  | （1）本工程中标人依据原国家发展改革委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）中规定的收费标准按标段中标价向招标代理机构支付招标代理服务费；中标人领取中标通知书时支付上述费用，此费用含在投标报价中，不予单列。 （2）本工程标段中标人依据收费标准缴纳进场交易服务费。 （3）本工程标段不收取文件费。 |  |
| 10.13其他要求 |  |  |
|  | 1.施工单位负责施工现场的文明施工。如果在施工范围内或因施工产生的数字化案件、12319城建热线、市长热线、市民投诉、新闻媒体曝光等问题，由施工单位负全部责任，并按要求整改到位。 2.因工程是在市区内道路实施，施工单位应充分考虑货车进市问题，进市问题自行解决；市区道路人多、车多，如果产生安全问题，施工方承担全部责任。 3.施工单位要做好扬尘防治，施工现场要做到全覆盖。 4.市区施工要求多，标准严。若不按要求施工，产生的所有处罚由施工单位承担。 |  |

## 1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本项目标段划分：见投标人须知前附表。

1.1.6本项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求和养护期

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4本项目的养护期：见投标人须知前附表

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人资格要求：见投标人须知前附表。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供招标代理服务的；

（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标单位应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标单位，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15天的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 本项目采用电子标形式，投标单位应随时关注系统信息，按规定时间查看下载澄清文件，投标单位在收到澄清后，无需确认已收到该澄清，但招标人视为投标单位在投标人须知前附表规定的时间内做出了确认。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标单位在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有己购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人应注意及时浏览网上发出的修改，因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。投标单位在收到修改后，无需确认已收到该修改，但招标人视为投标单位在投标人须知前附表规定的时间内做出了确认。

## 3. 投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明与授权委托书；

（3）投标人承诺书；

（4）投标保证金；

（5）已标价工程量清单

（6）施工组织设计；

（7）项目管理机构；

（8）服务承诺及措施；

（9）资格审查资料；

（10）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.2 投标报价

3.2.1投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。本次招标投标报价采用固定总价方式。以招标文件、澄清、修改补充文件，结合自身管理水平及期望得到的利润等因素由投标人自主报价，但不得低于企业实际成本。

3.2.2投标报价应是投标人完成本项目招标范围中所有内容的全部费用以及为完成上述内容必须的临时设施、材料、劳务等全部内容所需的全部费用的报价。

3.2.3投标人应对项目所在地进行踏勘，以充分了解项目位置、地质地貌、气候与水文条件、交通状况、电力、给水、排水、热力和天然气等市政基础设施及任何其他足以影响其提交施工组织设计方案的可实现性和投标报价的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致损失将不会赔偿。

3.2.4投标人在投标截止时间前修改投标函及投标函附录中的投标报价，应同时修改第五章“已标价工程量清单”中的相应报价。

3.3 投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的时间、金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人发放中标通知书后5日内，退还除中标人外其他投标人的投标保证金；签订合同后5日内，退还中标人的投标保证金（行政监督部门要求暂停招标投标活动的，不适用本项规定的时限）。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1“投标人基本情况表”应附有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（若营业执照无经营范围，需提供发证单位网站上的查询记录）、投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询（包括投标人、法定代表人及项目经理）失信被执行人查询网页截图（查询日期须在本招标公告发布日期当日或之后）、“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关信息（须显示基础信息中的“营业执照信息”和“股东及出资信息”）等材料的复印件或扫描件。

3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告的复印件或扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书和完工证明（工程接收证书或竣工验收备案表或竣工验收记录或竣工验收报告或业主证明文件）复印件或扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号

3.5.4“项目经理简历表”应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、劳动合同、养老保险、合同协议书和完工证明（工程接收证书或竣工验收备案表或竣工验收记录或竣工验收报告或业主证明文件），且须至少有一项证明材料能体现其姓名及所担任的职务等信息；若以上多项证明材料体现的姓名及所担任的职务等信息不一致的（包括但不限于履约过程中更换人员），还须另行出具业主或行政监管部门开具的证明材料等复印件或扫描件，未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书。

3.5.5投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.4项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3第八章“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。若有委托代理人，且委托代理人没有CA锁，则投标文件需上传有手写签名的扫描件。（备注：签字或盖章的具体要求按招标文件格式执行。）

3.7.4投标文件制作完成后，投标人应使用CA数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。

3.7.5投标文件制作的具体方法详见“郑州市公共资源交易中心-办事指南-投标文件制作”中的帮助文档。

3.7.6因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

## 4. 投标

4.1 投标文件的加密

4.1.1投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。投标人对加密的投标文件进行撤回的，应在“电子交易平台”直接进行撤回操作；投标人对加密的投标文件进行修改的，应在投标截止时间前完成上传。

4.3.2 投标人修改投标文件的，应使用“投标文件制作工具”制作成完整的投标文件，并按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、加密和递交。对采用网上递交的加密的投标文件，以投标截止时间前最后完成上传的文件为准。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

## 5. 开标

5.1 开标时间

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人应当准时参加通过远程开标大厅远程解密。

5.2 开标程序

详见郑州市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册。

5.3 开标异议

详见郑州市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册。

## 6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章  评标办法（综合评估法）

# 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与法人或者其他组织的营业执照等证明文件一致 |  |  |  |
|  |  | 投标函及投标函附录 签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章并盖单位公章。委托代理人签字或盖章的，其法定代表人授权委托书须由法定代表人签字或盖章 |  |  |  |
|  |  | 投标文件格式 | 投标文件的投标函及投标函附录、法定代表人身份证明与授权委托书、投标人承诺书格式与招标文件提供格式不符的，视为对招标文件的实质性偏离，不通过形式评审；投标文件其他部分格式不作为形式评审要求 |  |  |  |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |  |  |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 投标人资格要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 是否需要核验原件：否 |  |  |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |  |  |  |
|  |  | 计划工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |  |  |  |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |  |  |  |
|  |  | 养护期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定 |  |  |  |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |  |  |  |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |  |  |  |
|  |  | 工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、 子目特征、计量单位和工程量 |  |  |  |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |  |  |  |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分100分） | 施工组织设计：40分 投标报价：50分 服务承诺及措施：10分 |  |  |  |
| 2.2.2 |  | 评标基准值计算方法 | 投标报价各部分分别计算，详见各分部评分标准 |  |  |  |
| 2.2.3 |  | 评标价的偏差率计算公式 | 偏差率=（投标人的评标报价-评标基准价）/评标基准价×100% |  |  |  |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分分值（得分：m）及评分标准 |  |  |  |
| 2.2.3（1） | 施工组织设计评分标准 | 施工方案与技术措施6分 | 优 | 5≤m≤6 | 1.各档次的标准设定如下： 优：内容详实，方案科学、合理、安全，考虑周全，措施到位，针对性强，完全能够满足招标工程的施工需要。 良：内容完整，方案基本科学、合理、安全，基本考虑周全，措施基本到位，针对性较强，可以满足招标工程的施工需要，但有个别细节需要进一步完善或提高。 一般：内容基本完整，方案在科学、合理、安全性方面一般，基本考虑不周，措施不够到位，针对性不强，虽然能够基本满足招标工程的施工需要，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑。 2.各分项内容如缺项，相应项目得分为0分。 |  |
|  |  |  | 良 | 3≤m<5 |  |  |
|  |  |  | 差 | 0≤m<3 |  |  |
|  |  | 质量管理 体系与技术措施 5分 | 优 | 3≤m≤5 |  |  |
|  |  |  | 良 | 1≤m<3 |  |  |
|  |  |  | 差 | 0≤m<1 |  |  |
|  |  | 工程进度计划体系与措施 5分 | 优 | 3≤m≤5 |  |  |
|  |  |  | 良 | 1≤m<3 |  |  |
|  |  |  | 差 | 0≤m<1 |  |  |
|  |  | 安全管理体系与措施 5分 | 优 | 3≤m≤5 |  |  |
|  |  |  | 良 | 1≤m<3 |  |  |
|  |  |  | 差 | 0≤m<1 |  |  |
|  |  | 苗木采购计划与措施 3分 | 优 | 2≤m≤3 |  |  |
|  |  |  | 良 | 1≤m<2 |  |  |
|  |  |  | 差 | 0≤m<1 |  |  |
|  |  | 苗木成活率保证体系与措施 5分 | 优 | 3≤m≤5 |  |  |
|  |  |  | 良 | 1≤m<3 |  |  |
|  |  |  | 差 | 0≤m<1 |  |  |
|  |  | 苗木养护期方案与措施 5分 | 优 | 3≤m≤5 |  |  |
|  |  |  | 良 | 1≤m<3 |  |  |
|  |  |  | 差 | 0≤m<1 |  |  |
|  |  | 任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施3分 | 优 | 2≤m≤3 |  |  |
|  |  |  | 良 | 1≤m<2 |  |  |
|  |  |  | 差 | 0≤m<1 |  |  |
|  |  | 与发包人、监理及设计人的配合、协调、管理、服务方案3分 | 优 | 2≤m≤3 |  |  |
|  |  |  | 良 | 1≤m<2 |  |  |
|  |  |  | 差 | 0≤m<1 |  |  |
| 2.2.4（3） | 投标报价 评分标准 | 投标报价35分 | （1）评标基准价＝招标控制价（扣除安全文明施工费、规费、税金）×50%+评标报价平均值×50% 评标报价平均值计算：当有效投标人多于五家（不含五家）时，为各有效评标报价去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均值；当有效投标人少于五家时（含五家），为各有效评标报价的算术平均值。 注：评标报价为有效投标报价扣除安全文明施工费、规费、税金。 为贯彻落实郑财办购〔2012〕8号《郑州市财政局、郑州市工业和信息化委员会关于政府采购促进中小企业发展有关问题的通知》、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等规定，促进中小型企业的发展，评审时给予小型或微利企业、监狱企业和残疾人福利性企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 同一供应商，小微企业、监狱、残疾人福利企业产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 评标报价扣除相应比例后称为“优惠后评标报价”； 未按规定提供《中小企业声明函》，均不得统计为中小企业。 中小企业用优惠后评标报价参与评分。 小型或微利企业优惠后评标报价=评标报价*（1-6%） 其他投标单位评标报价=评标报价 （2）评审方法：以评标基准价为基准,投标人的投标评标报价与评标基准价相等者得基准分30分，评标报价高于评标基准价的，按每高于评标基准价1%在基本分30分的基础上扣1分的比例进行扣分，扣完为止；评标报价低于评标基准价的，按每低于评标基准价1%在基本分30分的基础上加1分的比例进行加分，最多加5分。评标报价低于评标基准价95%(不含95%)的，每再低1%在满分35分的基础上扣2分的比例进行扣分，扣完为止。 |  |  |  |
|  |  | 分部分项工程量清单项目综合单价 5分 | 评委随机从清单中抽取5项比重较大的清单项目。清单项目综合单价以各有效投标报价的清单项目综合单价的算术平均值作为综合单价基准价。在基准价+5%～－10%范围内的综合单价，每项得1分，共计5分，超出该范围的不得分。 基准价的计算： ① 当有效投标人多于五家（不含五家）时，评标基准价为各有效投标人清单项目综合单价去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均值。 ② 当有效投标人数量小于五家时（含五家），基准价为所有有效投标人清单项目综合单价报价的算术平均值。 |  |  |  |
|  |  | 主要材料单价 （5分） | 评委随机从主材表中选定5项比重较大的材料，以各有效投标人材料单价的算术平均值作为基准价。在基准价+5%～－10%范围内的单价，每项材料得1分，共计5分，超出该范围的不得分。 基准价的计算： ① 当有效投标人多于五家（不含五家）时，评标基准价为各有效投标人主要材料单价去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均值。 ② 当有效投标人数量小于五家时（含五家），基准价为所有有效投标人主要材料单价报价的算术平均值。 |  |  |  |
|  |  | 措施项目费报价 5分 （去除安全文明施工措施费） | （1）评审原则：以投标人措施项目费报价与相对应施工方案是否可行，以报价的高低作为评分依据。 （2）基准价的确定： ① 当有效投标人多于五家（不含五家）时，评标基准价为各有效措施项目费报价去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均值。 ② 当有效投标人少于五家时（含五家），则以所有有效措施项目费报价的算术平均值作为措施项目费的评标基准价。 （3）评审方法：投标所报措施费与措施项目的基准价相等时，得基准分3分；每下浮1%加0.2分，最多加2分；当措施费项目报价高于基准价时，每高于1%，在基准分（3分）的基础上扣0.2分，扣完为止。当措施费项目报价低于基准价90%(不含90%)的，每再低1%在满分（5分）的基础上扣0.5分的比例进行扣分，扣完为止，（不足1%按内插法计算）。 |  |  |  |
| 2.2.4（4） | 服务承诺及措施评分标准 | 施工阶段、养护期阶段服从招标人和监理人管理的承诺及措施。0≤m≤2 |  |  |  | 各分项内容如缺项相应项目得0分 |
|  |  | 保证不拖欠工人工资、不造成上访事件和工程顺利实施的承诺及措施。0≤m≤3 |  |  |  |  |
|  |  | 保证连续施工的承诺及措施。0≤m≤2 |  |  |  |  |
|  |  | 养护期内、外服务的承诺及措施。0≤m≤3 |  |  |  |  |

## 1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合得分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

## 2.评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）施工组织设计：见评标办法前附表；

（2）投标报价：见评标办法前附表；

（3）服务承诺及措施：见评标办法前附表。

2.2.2评标基准值计算

评标基准值计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3评分标准

（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

（2）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（3）服务承诺及措施评分标准：见评标办法前附表。

## 3.评标程序

3.1初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2投标人或其投标文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标处理：

（1）有第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.3（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A；

（3）按本章第2.2.3（2）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分B；

（4）按本章第2.2.3（3）目规定的评审因素和分值对服务承诺及措施计算出得分C。

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3投标人得分=A+B+C。

3.2.4投标人的综合得分=评标委员会全体成员评分结果的算术平均值，并以此计算各个投标人的综合得分。

3.2.5评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.2.6记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

3.3投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章  合同条款及格式

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就      （项目名称）    标段施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                    。

2.工程地点：                    。

3.工程立项批准文号：             。

4.资金来源：                     。

5.工程内容：                     。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：                 。

二、合同工期

计划开工日期：      年      月     日。

计划竣工日期：       年      月    日。

工期总日历天数：     天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合      标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：总价合同 （图纸与工程量清单范围内的所有内容）

五、项目经理

承包人项目经理：          。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其投标函附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于    年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在          签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自           生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  （公章）                            承包人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：                     法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                      （签字）

组织机构代码：                                 组织机构代码：

地  址：                                       地  址：

邮政编码：                                     邮政编码：

法定代表人：                                   法定代表人：

委托代理人：                                   委托代理人：

电  话：                                       电  话：

传  真：                                       传  真：

电子信箱：                                     电子信箱：

开户银行：                                     开户银行：

账  号：                                       账  号：

## 第二部分 通用合同条款

通用合同条款直接引用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）

## 第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件、投标文件及工程实施过程中的一切洽商文件。

1.1.2合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：                。

名    称：                。

资质类别和等级：                。

联系电话：                。

电子信箱：                。

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                。

资质类别和等级：          。

联系电话：                。

电子信箱：                。

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：指由发包人提供的用于实施工程以及工程设备和材料运达的场所，以及在合同中可能明确指定作为现场组成部分的任何场所。

1.1.3.9 永久占地包括：实施合同工程需要的永久占地范围，并附征地图纸。征地图纸上标明占地界限和坐标。

1.1.3.10 临时占地包括：实施合同工程需要的临时占地的范围，包括图纸中可供承包人使用的临时占地范围，以及发包人为实施合同需要的临时占地范围。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：在合同有效期内，法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等颁布了新的法律法规或修订了原有法律法规，则此后继的法律法规将自动适用于本合同。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：本工程按招标文件“技术标准和要求”中约定的标准或规范执行。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；

发包人提供国外标准、规范的份数：无；

发包人提供国外标准、规范的名称：无。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：本工程按招标文件“技术标准和要求”中约定的标准或规范执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用合同条款执行。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：        ；

发包人向承包人提供图纸的数量：        ；

发包人向承包人提供图纸的内容：        。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、重大专项施工方案；施工过程中需报发包人及监理人审批的各类文件；

承包人提供的文件的期限为：开始实施7天前；

承包人提供的文件的数量为：数量5份；

承包人提供的文件的形式为：包括任何手写、打字、印刷或电子文档等用文字表达的方式，包括经双方提前约定地址的电子邮件形式；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用合同条款执行。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 2 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                 。

发包人指定的接收人为：                 。

承包人接收文件的地点：                 。

承包人指定的接收人为：                 。

监理人接收文件的地点：                 。

监理人指定的接收人为：                 。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人负责办理取得出入现场的权利，相关费用均由承包人承担，发包人不再另行支付。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工现场封闭围挡范围以内为场内交通；范围以外为场外交通。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：（1）满足工程施工所需的场内道路和交通设施的修建、维护、养护，相关费用均由承包人承担，发包人不再另行支付。（2）发包人和监理人有权无偿使用承包人修建的临时道路和交通设施，不需要交纳任何费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用合同条款执行。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：否。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：                     。

姓    名：                      。

身份证号：                      。

职    务：                      。

联系电话：                      。

电子信箱：                      。

通信地址：                      。

发包人对发包人代表的授权范围如下：全权负责施工现场的技术管理及协调各专业工程之间的设计、施工，控制施工质量、进度、投资及相关单位之间的工作关系及与本工程建设相关的一切事宜。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用合同条款及发包人要求执行。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（4）提供水准点及坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验。（5）提供施工图纸、勘察报告、地下管线等有关文件资料。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：开工日期7天前。

发包人是否提供支付担保：无。

发包人提供支付担保的形式：无。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：符合工程所在地住房城乡建设主管部门和（或）城市建设档案管理机构有关施工资料的要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：7份。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：在竣工验收通过后3个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求：采用纸质形式和电子版形式，并符合工程所在地住房城乡建设主管部门和（或）城市建设档案管理机构有关施工资料的要求。

（10）承包人应履行的其他义务：1）承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的合同价中，具体工作内容和要求包括：①免费提供承包人负责修建、维修及保养的任何道路或通道；②允许发包人、监理人、设计人、专业承包人等人员使用承包人提供的临时工程或承包人在现场的垂直和水平运输设备，费用承包人承担；③向专业承包人提供作业所需的水、电接口，费用双方另行协商。

2）承包人还应按监理人指示为独立承包人以外的他人在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作提供可能的条件，可能发生费用由承包人承担。

3）发包人在施工过程中发放的各项基础资料，承包人应当负有核查义务；须按发包人要求派遣相关人员配合开展前期工作。

4）承包人根据地方政府及及行业主管部门要求，做好项目参建人员的健康防疫的各项工作，并对此负责。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：               。

身份证号：               。

联系电话：               。

电子信箱：               。

通信地址：               。

承包人对项目经理的授权范围如下：       。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理每月在现场时间不少于22天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：均由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在现场时间不少于22天，擅自离场≤3天的，承包人应承担违约金1万元；擅自离场＞3天的，发包人有权要求承包人更换项目经理，并承担违约金10万元。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人擅自更换项目经理，或经监理人通知更换项目经理而无正当理由拒绝更换的，或项目经理兼职其他项目经理的，每发生一人次，承包人除限期纠正外，还应向发包人支付违约金10万元。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：向发包人支付违约金10万元。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工日期7天前。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：向发包人支付违约金5万元/人。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：向监理人审批报发包人批准。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：向发包人支付违约金5万元/人。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：向发包人支付违约金5万元/人。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按相关法律、法规执行。

主体结构、关键性工作的范围：按相关法律、法规执行。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：按相关法律、法规执行。

其他关于分包的约定：无。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：无。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款执行。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：（1）承包人应在签订合同前，按照发包人在招标文件中规定的格式向发包人递交履约担保。（2）履约担保的金额为签约合同暂定价的10%。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按监理合同约定。

关于监理人的监理权限：按监理合同约定。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按通用合同条款执行。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：             。

职    务：             。

监理工程师执业资格证书号：             。

联系电话：             。

电子信箱：             。

通信地址：             。

关于监理人的其他约定：按监理合同约定。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）确定替代材料或工程设备的价格；（2）确定变更工作的价格；（3）确定变更工作的工期调整。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求，并达到合格标准，其中各种苗木的绿化施工及养护成活率均达到100%。

关于工程奖项的约定：无。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：（1）在工程具备隐蔽条件或达到合同中约定的中间验收部位，承包人应在自检合格后且于隐蔽或中间验收前48小时通知监理人参加此类检查和检验的时间和地址，并准备好相应的记录表格，由监理人组织发包人、设计人和相关管理部门参加检验。（2）承包人的通知中应包括承包人自检的记录、隐蔽或中间验收的部位和内容、验收时间和地址。

监理人不能按时进行检查时，应提前12小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：24小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：符合相关规定要求。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：（1）承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。（2）承包人应当负责统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。（3）发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。（4）发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。（5）所需费用已经包含在承包人的合同价中。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按相关规定执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：依照法律法规以及最新政策执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工措施费依照法律法规以及最新政策执行。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按发包人和监理人要求。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用合同条款执行。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用合同条款执行。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用合同条款执行。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用合同条款执行。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用合同条款执行。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用合同条款执行。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起    天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：承包人进场前3天内。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：重大设计变更而影响施工进度。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每天支付违约金10万元。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：按签约暂定价合同价的30%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：无。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）日降雨量大于50mm的雨天超过1天；（2）连续3天最高温度超过38℃；（3）连续3天最低气温低于-10℃；（4）日降雪量10mm及以上。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：/。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人负责接收、运输和保管。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按发包人和监理人要求。进一步约定：提供样品和存放样品所发生的全部费用，由承包人自行承担。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：均由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按发包人、监理人和相关规定要求。

施工现场需要配备的试验设备：按发包人、监理人和相关规定要求。

施工现场需要具备的其他试验条件：按发包人、监理人和相关规定要求。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按发包人、监理人和相关规定要求。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用合同条款执行。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：按通用合同条款执行。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用合同条款执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用合同条款执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：无。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：无。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：无；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：无。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：无。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：无。

风险费用的计算方法：无。

风险范围以外合同价格的调整方法：无。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：在合同履约期内，不因形成下列任何价格因素的波动而调整，但政府规定的或合同另有约定的调整除外（承包人应对政府调整的结果予以认可）：

（1）材料、机械、设备、施工设备及临时设施的价格或费用的变化；（2）有关工作条件、工作时间、工资标准、保险费用的变化；（3）银行存款或贷款利率、汇率的变化；（4）货币的贬值或升值。

风险费用的计算方法：包含在合同价内。

风险范围以外合同价格的调整方法：无。

3、其他价格方式：无。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：无。

预付款支付期限：无。

预付款扣回的方式：无。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：无。

预付款担保的形式为：无。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）或其适用的修订版本。除合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：无。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：无。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：无。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：无。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：无。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：双方协商。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用合同条款执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：无。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：无另外约定。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：无另外约定。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：无另外约定。

（2）发包人支付进度款的期限：无另外约定。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无另外约定。

增加：

本合同支付依据工程实际完成工程造价及资金到位情况而支付，政府审计部门由相关规定的按其执行。如因政府审计等非发包人原因导致超出上述期限支付的，不属于发包人违约，不向承包人支付利息。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：无。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用合同条款执行。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用合同条款执行。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用合同条款执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：无。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：承包人承包范围。

（1）单机无负荷试车费用由 承包人 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 承包人 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：无。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：在颁发工程接收证书后30天内。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：无。

竣工结算申请单应包括的内容：竣工结算报告、完整的结算资料、工程量清单（含计算书）、竣工验收合格证书等，份数按发包人和监理人要求。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：本工程竣工结算审核以政府审计结果为准，发包人应按通用合同条款第14.2款约定对承包人提交的竣工结算报告进行审核，并提交给政府部门审计。如因政府审计未能在前述期限内完成，该期限相应延长。

发包人完成竣工付款的期限：按通用合同条款执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用合同条款执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：6份。

承包人提交最终结算申请单的期限：按通用合同条款执行。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用合同条款执行。

（2）发包人完成支付的期限：签发最终结清证书后的28天内。如因政府审计等非发包人原因导致超出上述期限支付的，不属于发包人违约，不向承包人支付利息。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：无；

（2）竣工结算价的3%；

（3）其他方式：无。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：无。

关于质量保证金的补充约定：1）缺陷责任期满，且通过政府有关部门审计后，退还质量保证金，不计利息；2）缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用；如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定扣除保证金，并由承包人承担违约责任；承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任。

15.4保修

15.4.1 保修责任

养护期为：自工程竣工验收合格之日起36个月。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：接到发包人保修通知24小时间内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：无。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：无。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：无。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：延长工期。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：延长工期。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：延长工期。

（7）其他：无。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满90天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：无。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：无。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用合同条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：（1）天灾（飓风、超强台风、特大暴雨、洪水、暴雪等）；（2）离子辐射或放射性污染；（3）以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波，飞行器坠落；（4）暴乱、骚乱或混乱，但对于完全局限在承包人或其分包商雇用人员内部并且由于从事本工程而发生的事件除外；（5）由于适用法律的变更或任何适用的后继法规的颁布导致本合同的履行不再合法。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：无。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人按照相关法律法规规定自行办理。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：无。

选定争议评审员的期限：无。

争议评审小组成员的报酬承担方式：无。

其他事项的约定：无。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：无。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向郑州仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

## 协议书附件

执行住房城乡建设部、工商总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）

# 第五章  工程量清单

（另附）

# 第六章  图纸

（另附）

# 第七章  技术标准和要求

1.适用的规范、标准和规程

1.1本项目适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面要求监理人予以澄清，除监理人有特别指示外，承包人应按照最严格的标准执行。

1.2除合同另有约定外，材料、施工工艺和本项目都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准。

2.施工及验收规范

本项目执行国家现行的与本项目有关的施工及验收规范、标准图集、图纸设计等。

3.主要质量检验评定标准

本项目执行国家现行的与本项目有关的质量检验评定标准。

# 第六章  投标文件格式

（项目名称）    标段施工招标

投 标 文 件

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

年        月        日

目  录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明与授权委托书

三、投标人承诺书

四、投标保证金

五、施工组织设计

六、项目管理机构

七、服务承诺及措施

八、资格审查资料

九、其他材料

## 一、投标函及投标函附录

### （一）投标函

（招标人名称）：

1.我方在考察现场并充分研究      （项目名称）    标段招标文件的全部内容，我方愿意以愿意以人民币（大写）       （¥      元）的投标总报价，工期     日历天，并严格按照合同约定，施工、养护、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷，工程质量达到     。

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期（120日历天）内不修改、撤销投标文件。

3.我方随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）     元（￥     ）。

4.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方承诺按招标文件规定向招标代理机构支付招标代理服务费及进场交易费。

5.我方承诺响应招标文件“第四章 合同条款及格式”规定的全部内容。

6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形。

投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

### （二）投标函附录

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标段名称 |  |  |
| 投标人名称 |  |  |
| 项目经理姓名 |  |  |
| 投标总报价（元） （含安全文明施工费、规费、税金） | （大写） （RMB￥： ） 其中含： 安全文明施工费：（大写） （RMB￥： ） 规费：（大写） （RMB￥： ） 税金：（大写） （RMB￥： ） |  |
| 评标价（元）（不含安全文明施工费、规费、税金） | （大写） （RMB￥： ） |  |
| 措施项目清单投标报价（元） | 安全文明施工措施费 | （大写） （RMB￥： ） |
|  | 其他项目措施费（不含安全文明施工费） | （大写） （RMB￥： ） |
| 投标内容 | 所投标段施工图纸范围包含的全部内容及绿化养护等 |  |
| 计划工期 | 日历天 |  |
| 质量标准 |  |  |
| 养护期 |  |  |

投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年        月        日

## 二、法定代表人身份证明与授权委托书

2-1法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位公章）

年       月       日

2-2授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）    标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自投标文件递交截止日期起120日历天。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                             （盖单位公章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

身份证号码：                  附身份证复印件或扫描件

委托代理人：                         （签字或盖章）

身份证号码：                  附身份证复印件或扫描件

年       月       日

## 三、投标人承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方以下事项进行承诺：

（1）在本次投标中我方无与其他投标人相互串通投标，或与招标人串通投标的行为；

（2）在本次投标中我方无向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的行为；

（3）在本次投标中我方无出借或借用资质行为、在投标文件中所附资料（资质、业绩、人员资料等）无弄虚作假；

（4）我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形；

（5）我方不采用非法手段获取证据进行投诉，在投诉过程中不提供虚假情况或进行恶意投诉；

（6）我方没有处于破产、被责令停产、停业、投标资格被限制状态；

（7）我方没有处于财产被接管、冻结、破产状态；

（8）我方承诺自2017年01月01日至投标截止时间内无行贿犯罪记录（包括投标人、法定代表人及项目经理）。

上述承诺内容如有不实或违反上述承诺，我方愿意自动放弃本次中标候选人资格，承担由此造成的一切法律责任，并以投标保证金作为违约金支付给招标人。

特此承诺

投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

年        月        日

## 四、投标保证金

（招标人名称）：

我方现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。

附：1.投标人投标保证金银行汇款凭证复印件或扫描件。

2.基本账号开户许可证复印件或扫描件。

投标保函

保函编号：

（招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称）     （标段名称）施工投标，                            （担保人名称）（以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过                  （投标保函额度）的任何你方要求的金额：

1．投标人在规定的投标有效期内撤销或者修改其投标文件。

2．投标人在收到中标通知书后无正当理由而未在规定期限内与贵方签署合同。

3．投标人在收到中标通知书后未能在招标文件规定期限内向贵方提交招标文件所要求的履约担保。

本保函在投标有效期内保持有效，除非你方提前终止或解除本保函。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

担保人名称：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年       月       日

备注：1、投标人可采用其他的投标保函格式，但相关内容不得背离招标文件约定的实质性内容。2、以上两种保证金方式，若采用转账方式的将投标人投标保证金银行汇款凭证和基本账号开户许可证复印件或扫描件附进投标文件中，若采用保函方式的须将保函的复印件放入投标文件中。

## 五、已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明内容。

## 六、施工组织设计

1.投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本标段的施工组织设计：

（1）施工方案与技术措施；

（2）质量管理体系与技术措施；

（3）工程进度计划体系与措施；

（4）安全管理体系与措施；

（5）苗木采购计划与措施；

（6）苗木成活率保证体系与措施；

（7）苗木养护期方案与措施；

（8）任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施；

（9）与发包人、监理及设计人的配合、协调、管理、服务方案。

2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三：劳动力计划表

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五：施工总平面图

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

## 七、项目管理机构

### （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

### （二）主要人员简历表

项目经理及主要人员简历表

“项目经理及主要人员简历表”中的项目经理应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、劳动合同、社保证明复印件；技术负责人应附身份证、职称证、劳动合同、社保证明复印件；其他主要人员应附身份证、职称证（执业证或上岗证书）、劳动合同、社保证明复印件。

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

## 八、服务承诺及措施

格式自拟

## 九、资格审查资料

### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（若营业执照无经营范围，需提供发证单位网站上的查询记录）、投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询（包括投标人、法定代表人及项目经理）失信被执行人查询网页截图（查询日期须在本招标公告发布日期当日或之后）、“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关信息（须显示基础信息中的“营业执照信息”和“股东及出资信息”）等材料的复印件或扫描件。

### （二）近年财务状况表

备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告的复印件或扫描件，具体年份要求见第二章“投标人须知”的规定。

### （三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：本表后应附类似项目业绩的合同协议书和完工证明（工程接收证书或竣工验收备案表或竣工验收记录或竣工验收报告或业主证明文件）的复印件或扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

年   月   日

### （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

附2019年10月1日以来任意一个月的完税证明（缴税证明）及社会保障资金的证明材料

## 十、其他材料

10.1  附件1：

项目经理无在建承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往                 （项目名称）    标段（以下简称“本工程”）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投 标 人：              （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

年      月     日

10.2  附件2：

我公司承诺：

在       （项目名称）        （标段名称）招标活动中，我公司承诺：

一、我公司具有独立承担民事责任的能力；

二、我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、我公司具有履行合同所必需的专业设备和专业技术能力；

四、我公司有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

六、我公司具备其他法律、行政法规规定的其他条件。

七、没有处于被责令停产、停业，或者投标资格被取消，最近三年内没有骗取中标或者严重违约或者重大工程质量安全生产事故等问题 ；

我方在此声明以上承诺内容真实、可靠，如有弄虚作假，我公司及参与投标的

工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

年      月     日

10.3  附件3：

不拖欠农民工工资承诺书

（招标人名称）:

我公司承诺，近三年来未有拖欠农民工工资现象。并承诺本项目工程款付至80%时，我承包方会将全部农民工工资结清。如该项目施工过程中工程款拨付不及时，我公司承诺不拖欠农民工工资，工资的支付按照工程进度同期及时支付；若工程款不能及时拨付，保证不停工并且不拖欠农民工工资。如该项目有拖欠农民工工资的行为和投诉，由我公司全权负责，如造成严重不良影响的，我公司愿意接受法律法规的处罚。

投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

年      月     日

10.4  附件4：

（招标人名称）:

我方参加本次投标特郑重作出如下承诺：

1、提供的相关文件均真实、有效。一经发现有虚假资料，招标人有权取消我方投标资格。

2、未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。

若发现我方存在以上问题，自愿承担一切法律责任。

特此声明。

投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

年      月     日

10.5  附件5：

（招标人名称）:

我方参加本次投标特郑重作出如下承诺：

我方已对             （项目名称）       （标段名称）（以下简称“本工程”）的施工现场进行了详细的踏勘，不再因场地问题增加任何费用，现自愿参加本项目的投标。

特此声明。

投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

年      月     日

10.6  附件6：

（招标人名称）:

我方参加本次投标特郑重作出如下承诺：

我方承诺对             （项目名称）      （标段名称）（以下简称“本工程”）的施工现场扬尘治理达到郑州市有关扬尘治理现行标准，如有违反，我方自愿承担一切处罚。

特此声明。

投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

年      月     日

10.7  附件7：

反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在   （投标项目名称）   （标段名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

年      月     日

10.8  附件8：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）的规定，本公司为    （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的划分标准，本公司为    （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他     （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

10.9  附件9：残疾人福利企业声明函

残疾人福利企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017〔141〕号）的规定，本单位为符合该文件之规定条件的残疾人福利性单位，参加本次政府采购活动提供本单位制造的货物，或者提供（其他残疾人福利性单位名称）制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。货物的名称品牌型号是          。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将承担相应的法律责任。

供应商名称（公章）：

日期：

- 《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017〔141〕号）的规定：

- 一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- （一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

- （二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

- （三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

- （四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

- （五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

10.10  投标人提供认为必要的其他材料